# ワタシワークス AI物販V1 現状仕様調査・差分分析

調査日: 2026-09-18

調査対象: origin/main / a40aff1f

調査範囲: コード、Prisma schema・migration、Application Service、API、画面、Job、LINE、AI、管理画面、既存テスト

実装変更: なし。本書以外のコード、DB、API、UI、LINE、課金、Promptは変更していない。

# 1. Executive Summary

AI物販V1は、現在のワタシワークスを捨てて別システムとして作る必要はない。Programの定義・採用・Offering・Enrollment、Action提示履歴、追記型Event、進捗Snapshot、公開登録、LINEマルチサービス接続、Job再試行、AI Provider設定・使用量記録、サービス別ブランド・規約は既に存在する。

ただし、これらはまだ1本の実運用フローとして接続されていない。特に次の5点が不足している。

公開登録完了から無料7日Program Enrollmentを自動作成する接続

登録日と実行結果から次のActionまたはWAITを決めるルールエンジン

商品の出品・反応・改善・販売を構造化して保持するAI物販固有モデル

Program Action向けの画面・API・LINE通知・運営タイムライン

90日一括決済、購入記録、Webhook、返金、期限連動

基盤の再利用可能度は概算で約60%だが、ユーザーが登録して7日体験を終え、購入し、90日間Actionを受け取るエンドツーエンドの完成度は約20%である。決済を手動運用にすると、検証開始に必要な追加量は大きく減る。

推奨方針は、既存ProgramMissionAssignmentをAction提示の正本、ProgramActionEventを実行・結果の正本、ProgramProgressSnapshotを再計算可能な現在状態として使うこと。既存DailyMissionはSOCIAL投稿文が必要なActionの実行先としてだけ関連付ける。AI物販専用のMissionシステムは作らない。

分類の意味は次のとおり。

| 分類 | 意味 |
| --- | --- |
| A | そのまま利用可能 |
| B | 軽微な変更で利用可能 |
| C | 既存機能の拡張が必要 |
| D | 新規実装が必要 |
| E | V1では不要 |

# 2. 現在のシステム構成

| 領域 | 現在の構成 | 主な根拠 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js App Router、React、TypeScript。公開サービス画面と管理画面を同一Webアプリで提供 | apps/web/app |
| Backend | Next.js Route Handler。Zod入力検証、Application Service、Prisma Repositoryの順で処理 | apps/web/src/http, packages/application/src, packages/database/src |
| Database | PostgreSQL / Prisma。Workspaceを所有境界、Groupを運営サービス境界として保持 | packages/database/prisma/schema.prisma |
| Auth | Supabase session、LINE Login、Workspace/Group Membershipによる認可 | apps/web/src/auth, packages/auth |
| AI | Provider設定をDB管理し、OpenAI等をAdapterから呼ぶ。モデル、Prompt Version、token、原価、処理時間、成否を記録 | apps/web/src/ai/runtime-provider-configuration.ts, apps/web/src/observability/ai-usage.ts |
| LINE | 共通LINEとGroup専用LINE、Webhook routing、通知同意、quiet hours、Job、失敗履歴、再送、リッチメニュー | GroupLine*, LineMessageDelivery*, ServiceLineBroadcast* |
| Payment | サービスの課金方式と月額表示、Program Offeringの価格参照欄のみ。実決済は外部責務 | ServiceCommercialSetting, ProgramOffering |
| Admin | Platform管理、運営団体、サービス、Program、LINE、参加者、運用レポート等 | apps/web/app/(app)/admin, apps/web/app/s/[serviceSlug]/manage |
| Program | Template → Version → ServiceProgram → Offering → Enrollment。RuntimeはAssignment → Event → Snapshot | packages/application/src/program-*, Prisma Program models |
| Mission | SOCIAL固有のDailyMissionと、Program共通のProgramMissionAssignmentが存在 | Prisma DailyMission, ProgramMissionAssignment |

依存方向は概ねapps/web → application/capability → database adapterで、LINE・OpenAI等のProviderはWeb側Adapterへ分離されている。AI物販固有の処理も同じ境界を守る必要がある。

# 3. 既存機能一覧

AI物販V1で利用価値が高い既存機能は次のとおり。

公開・承認制・招待制・停止中を持つサービス登録

規約・プライバシーポリシーの版管理と同意履歴

REGISTRATION_COMPLETED、FIRST_SERVICE_USE等の会員イベント

Program Template、版管理、サービス採用、Offering、Enrollment

固定期間、Phase、Mission、成果定義を持つProgram Definition V1

Enrollment単位のAction提示、開始、完了、スキップ、Event、進捗Snapshot

SOCIAL Daily Missionの閲覧・採用・実行結果・投稿・反応記録

「休む日」の既存表示とRESTED活動

最終活動を使った休眠判定と復帰Reminderのcooldown

LINE通知同意、時間帯、頻度、一時停止

共通LINEと運営団体別LINE、Group単位Webhook routing

LINE配信履歴、attempt、Job retry、管理者再送

Service LINE Broadcastの予約、対象者固定、個別本文、失敗者再送

サービス別名称、ロゴ、色、運営者、問い合わせ先、規約、独自ドメイン

AI Providerの設定・検証・切替、Prompt Versionと利用量記録

Program別目標、支援モード、生成ContextへのEnrollment反映

参加者、Mission、投稿、成果、ポイント、バッジの既存運用レポート

# 4. Gap Analysis

### 公開無料登録

| 現在の実装 | ServiceをPUBLICにすると規約同意後にMembershipをACTIVE化 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | LINE等から誰でも無料登録 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | AI物販用Service設定と導線のみ |
| 関連ファイル | service-participation.ts, public-service.ts |
| 関連DB | ServiceRegistrationPolicy, GroupMembership, ServiceLegalConsent |
| 関連API | POST /api/services/{slug}/participation |

### 登録日起点

| 現在の実装 | 登録完了EventとMembership作成・同意時刻を保存 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | DAY1からDAY7を登録日で進行 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | Programの開始日の正本をProgramEnrollment.startsAtに統一 |
| 関連ファイル | service-participation.ts |
| 関連DB | ServiceMembershipEvent, ProgramEnrollment |
| 関連API | 既存参加API |

### 無料Program自動Enrollment

| 現在の実装 | 現行は管理者が無料・招待制Offeringへ手動割当 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 登録直後に7日体験へ自動参加 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | REGISTRATION_COMPLETEDを起点に冪等作成するUse Case/Jobを接続 |
| 関連ファイル | apps/web/src/http/programs.ts |
| 関連DB | ProgramEnrollment, ProgramAuditLog |
| 関連API | 現行enrollment APIは管理者用。自動経路が必要 |

### 7日固定進行

| 現在の実装 | Definitionは固定日数を持つがMission scheduleは曜日のみ。Runtime未接続 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | DAY1〜DAY7を未実行でも暦日で進める |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | startsAtからProgram dayを算出し、日次評価するorchestratorを追加 |
| 関連ファイル | program-definition.ts, program-runtime.ts |
| 関連DB | ProgramEnrollment, ProgramProgressSnapshot |
| 関連API | Runtime API/Jobなし |

### DAY7判定

| 現在の実装 | Assignment/Event/Snapshotは保存できるが分類ruleなし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | NOT_STARTED / PARTIAL / LISTED |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | Eventを集計する純粋ruleと判定Event/Snapshot更新 |
| 関連ファイル | program-runtime.ts |
| 関連DB | ProgramActionEvent, ProgramProgressSnapshot |
| 関連API | DAY7評価Job/APIが必要 |

### Program Definition

| 現在の実装 | duration、phase、mission、resultをversioned JSONで検証 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | AI物販のAction、7日・90日phase、結果定義 |
| 分類 | B |
| 必要な変更 | AI物販Preset追加。日付/状態トリガー表現はV2拡張 |
| 関連ファイル | program-definition.ts, program-definition-presets.ts |
| 関連DB | ProgramTemplateVersion.definition |
| 関連API | 既存Program管理APIを再利用 |

### Action提示履歴

| 現在の実装 | Assignmentが定義key、表示snapshot、対象resource、rule versionを保持 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 何をいつ提示したか保存 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | そのまま使用 |
| 関連ファイル | program-runtime.ts |
| 関連DB | ProgramMissionAssignment |
| 関連API | 現在Web API未接続 |

### Action開始・完了・スキップ

| 現在の実装 | Runtimeが状態遷移とEventを同一transactionで保存 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 実行/未実行/完了日時 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | そのまま使用し、画面/APIだけ接続 |
| 関連ファイル | program-runtime.ts, Prisma repository |
| 関連DB | ProgramMissionAssignment, ProgramActionEvent |
| 関連API | 新しいRuntime endpointが必要 |

### Next Best Action

| 現在の実装 | 現行90日SNSはPhase×曜日の固定関数 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 現在状態から1件のActionまたはWAITを決定 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | 共通orchestratorとAI物販固有ruleを追加 |
| 関連ファイル | business-growth-actions.tsは参考のみ |
| 関連DB | Runtime 3 tables |
| 関連API | 評価/取得APIが必要 |

### Action種別

| 現在の実装 | Definitionのkey/capabilityは文字列で拡張可 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | ITEM_FIND等9種 |
| 分類 | B |
| 必要な変更 | AI物販Action catalogと入力validatorを追加 |
| 関連ファイル | program-definition.ts |
| 関連DB | Definition JSON |
| 関連API | Program管理APIのpreset追加 |

### WAIT

| 現在の実装 | SNSにREST表示とRESTEDはあるがProgram上の非作業Action semanticsなし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 完了操作不要の正式なWAITと理由 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | NO_ACTION/WAITの提示・自動消化・翌日再評価規則を定義 |
| 関連ファイル | business-growth-actions.ts, runtime |
| 関連DB | Assignment/Event/Snapshot |
| 関連API | Action取得API |

### 最終行動日時

| 現在の実装 | SnapshotにlastActionAt、MembershipにlastUsedAt、Mission Activityあり |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | PAUSED判定の基準 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | ProgramではProgramActionEventから更新する |
| 関連ファイル | runtime, service participation |
| 関連DB | ProgramProgressSnapshot, GroupMembership, MissionActivity |
| 関連API | なし |

### PAUSED判定

| 現在の実装 | SOCIAL向けdormancy ruleと復帰Reminderあり |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | Program固有の無活動日数でPAUSED |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | Program eventを使う判定ruleと状態遷移を接続 |
| 関連ファイル | activity-continuity-rules.ts, daily-mission-job-handler.ts |
| 関連DB | ActivityContinuityRule, Program Runtime |
| 関連API | 評価Jobが必要 |

### RECOVERY

| 現在の実装 | LINEのReminderはあるが提示ActionはDailyMission限定 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 小さい復帰Actionを提示 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | PAUSED ruleからRECOVERY Assignmentを作る |
| 関連ファイル | 同上 |
| 関連DB | Runtime tables |
| 関連API | Action/通知API・Job |

### 実行結果4択

| 現在の実装 | SOCIAL Missionに「できた/一部/できない/助けが必要」がある |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | Action結果入力と次回調整 |
| 分類 | B |
| 必要な変更 | Program Runtime transition metadataへ同じ語彙を移植 |
| 関連ファイル | service-daily-missions.ts, service-generation-knowledge.ts |
| 関連DB | MissionActivity, ProgramActionEvent |
| 関連API | Program Action result endpoint |

### 商品の正本

| 現在の実装 | 商品、出品、反応、改善、販売を1商品単位で持つmodelなし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 対象商品とライフサイクルを構造化 |
| 分類 | D |
| 必要な変更 | AI物販Capability固有のResaleItem相当を追加 |
| 関連ファイル | 該当なし |
| 関連DB | 新規候補 |
| 関連API | 商品登録・更新API候補 |

### Personal Result Data

| 現在の実装 | Event metadataとsource resource参照は可能 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 提示→実行→商品結果を追跡 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | Assignment/Eventを正本にし、商品modelへresource参照。metadata schemaをAction別に検証 |
| 関連ファイル | program-runtime.ts |
| 関連DB | Runtime tables + ResaleItem候補 |
| 関連API | Action/Event API |

### note用イベント

| 現在の実装 | 任意event type、source、時刻、metadataを追記保存可 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | FIRST_LISTING等を失わず保存 |
| 分類 | B |
| 必要な変更 | Event catalog、重複防止key、発火条件を定義 |
| 関連ファイル | program-runtime.ts |
| 関連DB | ProgramActionEvent |
| 関連API | 内部Use Caseのみ |

### SOCIAL投稿文

| 現在の実装 | DailyMission生成、結果、投稿記録、生成Contextがある |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 出品説明やSNS告知が必要な場合だけ生成 |
| 分類 | B |
| 必要な変更 | ActionからSOCIAL capabilityへtarget resourceとして接続 |
| 関連ファイル | capability-social, daily-mission-generation.ts |
| 関連DB | DailyMission一式 |
| 関連API | 既存Daily Mission API |

### LINE紐付け

| 現在の実装 | 共通/Group専用のConnection、友だち状態、同意を保持 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | AI物販参加者へ通知 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | AI物販ServiceのLINE設定 |
| 関連ファイル | LINE auth/webhook files |
| 関連DB | GroupLineConnection, LineConnection |
| 関連API | 既存LINE auth/webhook |

### 状態別LINE通知

| 現在の実装 | DailyMission通知と任意Broadcastはある |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | ACTION/WAIT/RECOVERY/EVENTの個別通知 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | Program event起点scheduler、template、Program deep linkを追加 |
| 関連ファイル | LINE jobs, service broadcast |
| 関連DB | Broadcast/Recipientまたは汎用Delivery拡張 |
| 関連API | 内部scheduler、必要なら管理API |

### LINE通知履歴・失敗・再送

| 現在の実装 | 配信、attempt、Job、retry、失敗categoryあり |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 運用監視と再送 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | Program通知も同じ実行基盤を通す |
| 関連ファイル | line-messaging-core.ts, broadcast job |
| 関連DB | Delivery/Attempt/Recipient |
| 関連API | 既存retry API |

### LINE頻度制御

| 現在の実装 | Daily/weekday、quiet hours、pausedUntil、reminder opt-in |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | Program別頻度と過剰通知防止 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | Service/Program topic preferenceと優先度・cooldownを適用 |
| 関連ファイル | notification preference files |
| 関連DB | LineNotificationPreference, ServiceNotificationPreference |
| 関連API | 既存設定API拡張 |

### LINE deep link

| 現在の実装 | DailyMission専用署名state、Service URL、リッチメニュー |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 現在のProgram Actionを開く |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | resourceをDailyMissionに固定しないProgram Action用署名state |
| 関連ファイル | line-messaging-core.ts |
| 関連DB | MissionDeepLinkStateはDailyMission FK必須 |
| 関連API | Program deep-link endpoint |

### 90日一括決済

| 現在の実装 | Stripe SDK・checkout・payment transaction・Webhookなし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 29,800円/9,800円を一括購入 |
| 分類 | D |
| 必要な変更 | Provider port、Stripe adapter、Product/Price mapping、checkout、Webhook、監査 |
| 関連ファイル | 該当なし |
| 関連DB | 新規Purchase/Payment/Webhook候補 |
| 関連API | 新規checkout/webhook |

### 無料→有料

| 現在の実装 | Offering/Enrollmentはfree/price reference/期間を持つ |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | DAY7後に有料90日へ切替 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | 購入成功で有料Offering Enrollment/Entitlementを冪等付与 |
| 関連ファイル | program-core.ts |
| 関連DB | Offering/Enrollment + Purchase候補 |
| 関連API | Payment webhookから内部Use Case |

### 有効期限・失効

| 現在の実装 | EnrollmentにendsAtとEXPIREDがあるが自動失効Jobなし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 購入日から90日で失効 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | endsAt設定、期限Job、画面ガード |
| 関連ファイル | Program core/runtime |
| 関連DB | ProgramEnrollment |
| 関連API | 内部Job |

### キャンセル・返金

| 現在の実装 | Program決済としてはなし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | CANCELLED、返金、利用停止の整合 |
| 分類 | D |
| 必要な変更 | Payment state machineと監査。Enrollmentとは分離 |
| 関連ファイル | 該当なし |
| 関連DB | Payment候補 + Enrollment |
| 関連API | webhook/admin API |

### 手動権限付与

| 現在の実装 | 管理者がProgramへ手動Enrollment可能 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 紹介参加権の手動運用 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | 有料Offeringも管理画面で扱えるようにする場合は軽微拡張 |
| 関連ファイル | Program管理画面 |
| 関連DB | ProgramEnrollment |
| 関連API | 既存enrollment APIは無料限定 |

### ユーザーAction画面

| 現在の実装 | Program画面は支援モード・目標表示のみ |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 今日の1Action、WAIT、入力、結果 |
| 分類 | D |
| 必要な変更 | Program Runtimeを読むスマホ画面を新設 |
| 関連ファイル | app/s/[serviceSlug]/programs |
| 関連DB | Runtime + ResaleItem |
| 関連API | Runtime API |

### DAY7/購入画面

| 現在の実装 | なし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 状態別説明、購入しない理由、monitor提示 |
| 分類 | D |
| 必要な変更 | 状態別offer UIと理由記録 |
| 関連ファイル | 該当なし |
| 関連DB | Offer decision/purchase reason候補 |
| 関連API | 新規API |

### 管理指標

| 現在の実装 | SNS90日、参加者、運用CSVはある |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | DAY1/DAY3/DAY7/購入/販売/PAUSED等 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | Program Eventsの集計query/exportを追加 |
| 関連ファイル | reports/export files |
| 関連DB | Runtime/Event/Purchase/Item |
| 関連API | 管理report API |

### 個人タイムライン

| 現在の実装 | Event保存はあるが画面・queryなし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 登録から販売まで時系列表示 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | Membership Event + Program Event + Paymentを統合投影 |
| 関連ファイル | Program runtime/report |
| 関連DB | 複数event tables |
| 関連API | 管理timeline API |

### AI Provider

| 現在の実装 | DB設定、モデル切替、接続確認、Adapterあり |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | Action文面生成 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | 既存Providerを利用 |
| 関連ファイル | runtime provider config |
| 関連DB | AiProviderConfiguration |
| 関連API | 既存管理API |

### AI観測性

| 現在の実装 | model/prompt/token/cost/latency/statusを保存 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 文面生成の監査 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | 新task typeで記録 |
| 関連ファイル | ai-usage.ts |
| 関連DB | AiUsageEvent |
| 関連API | 内部 |

### Program Prompt

| 現在の実装 | 各Provider fileにPrompt定数・本文が埋め込まれている |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | Program/Action別instruction・tone・禁止表現 |
| 分類 | C |
| 必要な変更 | Program版設定またはversioned Prompt registryを追加 |
| 関連ファイル | apps/web/src/providers/openai-*.ts |
| 関連DB | Definition/新Prompt config候補 |
| 関連API | 管理APIはV1不要 |

### AI fallback

| 現在の実装 | Provider例外処理や一部fallbackはあるが共通Program文面fallbackなし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | AI失敗時もActionを表示 |
| 分類 | B |
| 必要な変更 | ルール側の固定文を必須fallbackにする |
| 関連ファイル | provider/service files |
| 関連DB | AI usage event |
| 関連API | 内部 |

### Tenant/Brand

| 現在の実装 | Workspace→Group→Service、Brand/Legal/Domainあり |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | OEMの組織・ブランド境界 |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | 既存境界を使用 |
| 関連ファイル | services/settings files |
| 関連DB | Workspace/Group/Service* |
| 関連API | 既存service API |

### Program追加

| 現在の実装 | Platform/private TemplateとService採用がある |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 他の90日Programへ横展開 |
| 分類 | B |
| 必要な変更 | 固有rule実装のregistryを追加 |
| 関連ファイル | Program files |
| 関連DB | Program models |
| 関連API | Program管理API |

### LINEマルチテナント

| 現在の実装 | SHARED/DEDICATED/DISABLED、Group別Channel/Webhook |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | OEM別LINE |
| 分類 | A |
| 必要な変更 | 通知templateのTenant化は別途C |
| 関連ファイル | group line files |
| 関連DB | GroupLine* |
| 関連API | 既存Group LINE API |

### 決済マルチテナント

| 現在の実装 | seller/paymentOwnerの責任区分だけ存在 |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | 販売主体別Stripe口座 |
| 分類 | D |
| 必要な変更 | V1では単一販売者。将来Connect adapter |
| 関連ファイル | Program Offering |
| 関連DB | Payment新規 |
| 関連API | 将来 |

### note自動生成・投稿

| 現在の実装 | なし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | V1対象外 |
| 分類 | E |
| 必要な変更 | Eventを残すだけ |
| 関連ファイル | Program runtime |
| 関連DB | ProgramActionEvent |
| 関連API | なし |

### 高度BI/自由AI判断/Market Data

| 現在の実装 | なし |
| --- | --- |
| AI物販V1で必要な仕様 | V1対象外 |
| 分類 | E |
| 必要な変更 | 実装しない |
| 関連ファイル | なし |
| 関連DB | なし |
| 関連API | なし |

# 5. Program / Mission詳細分析

## 5.1 Programの正本

現在の正本は次の流れである。

ProgramTemplate
  → ProgramTemplateVersion.definition
  → ServiceProgram
  → ProgramOffering
  → ProgramEnrollment
  → ProgramMissionAssignment
  → ProgramActionEvent
  → ProgramProgressSnapshot

Template/Versionは内容の版、ServiceProgramは運営サービスによる採用、Offeringは価格・責任主体・条件のsnapshot、Enrollmentは参加者と開始・終了期間を固定する。Runtimeの3モデルは2026-09-17に追加済みで、複合外部キー、冪等key、状態時刻check、RLS有効化を持つ。

## 5.2 Runtimeの現状

ProgramRuntimeServiceとPrismaProgramRuntimeRepositoryは存在し、Actionの提示、START/COMPLETE/SKIP、任意Event、Snapshot更新を行える。状態遷移とEvent作成は同一transactionである。

しかしapps/webからProgramRuntimeServiceを呼ぶ本番API、画面、日次Jobはない。現行Program画面はEnrollment、支援モード、目標だけを扱う。したがってDB基盤はA、実運用接続はCである。

## 5.3 SOCIAL DailyMissionとの関係

DailyMissionはSOCIAL専用で、format、topic、投稿本文、投稿結果、SNS profileを持ち、1 Bunshin・1日1件の一意制約がある。AI物販の全Actionをここへ格納すると、次の問題が起きる。

商品発送やWAITまでSNS Missionになる

複数Programまたは複数Actionを同日に扱えない

商品の状態がSNS投稿データへ混ざる

Capability境界を破る

よってProgramMissionAssignmentを共通Actionの正本にする。LISTで出品説明やSNS文面が必要な場合だけ、AssignmentのtargetResourceType/IdからDailyMission等を参照する。

## 5.4 ResultとHistory

既存SOCIALにはMissionActivity、PostRecord、MissionFeedback、Business Outcomeがある。Program側には追記型Action Eventがある。AI物販では次の分担が適切である。

Assignment: 何を提示したか

Assignment transition/Event: ユーザーが何をしたか

AI物販商品model: 商品の現在状態、出品・反応・販売の業務データ

Program Action Event: FIRST_LISTING、PAUSED等の時系列事実

Snapshot: 現在の判定状態と次Actionを高速に読むキャッシュ

# 6. Next Best Action実現方法

## 案A: DailyMissionをAI物販へ拡張

DailyMissionに商品ActionやWAITを追加し、現在のMission UIとLINEをそのまま使う案。

利点:

既存画面とLINEに早く載せられる

実行結果4択を再利用しやすい

問題:

SOCIAL固有モデルに物販・発送・販売状態が混ざる

1日1件制約とBunshin依存がProgram横展開を制限する

Program Runtimeと二重の正本になる

## 案B: Program Runtimeを正本にし、固有Capabilityへ委譲する

共通のorchestratorがEnrollment、Definition、Snapshot、Eventを読み、Program固有Policyへ判定を委譲する。

Program Action Orchestrator
  ├─ 共通: 期間、Enrollment、冪等性、Assignment/Event/Snapshot
  └─ AI_RESALE_V1 Policy
       ├─ 7日: 登録日起点のDAY rule
       ├─ 90日: item状態・最終行動・経過時間のrule
       └─ output: actionKey / WAIT / reason / target / display data

ActionがSNS生成を必要とするときだけSOCIAL Capabilityを呼び、商品状態はAI物販Capability側で保持する。

## 推奨

案Bを推奨する。既に追加されたProgram Runtimeを活かし、DailyMissionの正本性とSOCIAL境界を壊さないためである。

V1では汎用DSLやノーコードルールビルダーを作らない。AiResaleV1PolicyのようなTypeScriptの純粋関数で、入力schema、rule version、優先順位、結果を明示する。共通orchestratorとのinterfaceだけ固定する。

推奨優先順位例:

販売済み未発送 → SHIPPING

PAUSED → RECOVERY

商品未選択 → ITEM_FIND

商品選択済み・写真なし → PHOTO

写真あり・未出品 → LIST

出品直後 → WAIT

反応確認時刻到来 → CHECK

反応なし → IMPROVE

販売完了 → NEXT_ITEM

DAY7分類は、登録日から7日経過した時点でEventを集計する。

LISTED: FIRST_LISTINGまたはLIST完了が1件以上

PARTIAL: Action開始/完了があるがLISTEDではない

NOT_STARTED: ユーザー実行Eventがない

# 7. DB差分候補

この節は候補であり、migrationは作成していない。

## 7.1 既存のまま使う

ProgramEnrollment.startsAt/endsAt/status

ProgramMissionAssignment

ProgramActionEvent

ProgramProgressSnapshot

ServiceMembershipEvent

ServiceLineBroadcast / Recipient

AiUsageEvent

## 7.2 AI物販固有の最小model候補

ResaleItem相当をProgram共通Coreへ入れず、AI物販Capability配下へ置く。

候補field:

id, workspaceId, groupId, programEnrollmentId, ownerUserId

title/label（個人情報を含めない短い識別名）

status: FOUND / PHOTOGRAPHED / LISTED / SOLD / SHIPPED / ARCHIVED

listedAt, reactionState, reactionObservedAt

lastImprovementType, lastImprovedAt

soldAt, soldPriceYen, shippedAt

createdAt, updatedAt

写真の保存が必要なら既存private storageの方式を再利用するが、V1の必須条件にしない。

## 7.3 決済model候補

実決済を導入する場合はProgram Enrollmentへ決済Provider固有IDを直書きせず、ProgramPurchase、PaymentTransaction、PaymentWebhookEvent相当を分離する。

Offering/price reference snapshot

buyer、seller、payment owner

amount、currency、status

provider、external checkout/payment/refund ID

purchasedAt、refundedAt、cancelledAt

idempotency key、raw payload hash、processedAt

## 7.4 既存JSON利用の限界

商品状態をすべてProgramActionEvent.metadataへ入れるだけでも試作はできるが、現在商品を検索し、売上集計し、重複販売を防ぐ処理がJSON依存になる。90日運用と管理指標を考えると、商品current stateは構造化model、Eventは履歴という分離が妥当である。

# 8. API差分候補

実装候補であり、今回追加していない。

| API候補 | 目的 | 再利用するService |
| --- | --- | --- |
| GET /api/services/{slug}/program-actions/today | 現在Action/WAITと表示snapshot取得 | Program Runtime + NBA orchestrator |
| POST /api/services/{slug}/program-actions/{id}/start | START記録 | ProgramRuntimeService |
| POST /api/services/{slug}/program-actions/{id}/result | 完了/一部/未完了/助けが必要 | ProgramRuntimeService |
| POST /api/services/{slug}/resale-items | 対象商品作成 | AI物販Capability |
| PATCH /api/services/{slug}/resale-items/{id} | 出品・反応・改善・販売更新 | AI物販Capability + Event projector |
| GET /api/services/{slug}/program-offer | DAY7状態別offer取得 | Classification + Offering |
| POST /api/services/{slug}/program-offer/decline | 非購入理由 | Offer decision repository |
| POST /api/services/{slug}/checkout | 一括決済開始 | Payment port |
| POST /api/payments/{provider}/webhook | 購入/返金の冪等反映 | Payment adapter |
| GET /api/services/{slug}/manage/program-funnel | 指標と個人timeline | Event projector |

すべてでWorkspace、Group、Membership、Enrollmentを同時に照合し、same-origin、Zod validation、idempotency keyを必須にする。

# 9. UI差分候補

## 無料7日

登録完了後に「7日体験 1日目」を明示

今日のActionを1件だけ表示

完了、一部できた、できなかった、やり方が分からないを大きなボタンで入力

日付はMission完了数ではなく登録日で進む

## DAY7

NOT_STARTED/PARTIAL/LISTEDごとに、7日間の事実と次の提案を表示

有料Programの期間、価格、提供内容をOffering snapshotから表示

購入しない理由を少数選択肢で記録

「価格が高い」を選んだ場合だけmonitor offeringを表示

## 有料90日

固定カレンダー一覧より「今日の1Action」を優先

WAITは成功状態として表示し、完了ボタンを要求しない

販売/発送など重要Actionだけ確認入力を求める

現在商品と直近の結果を短く表示

## Action画面

Action名、理由、3段階以内の手順、所要時間

対象商品

結果入力

助けが必要な場合の簡単な説明

LINEから直接開ける

## 管理画面

funnel集計

状態別人数

参加者timeline

失敗通知・決済・期限の要対応一覧

CSV出力

# 10. LINE差分

## そのまま利用可能

LINE userとの紐付け、友だち状態、通知同意

Group/Service単位の専用ChannelとWebhook routing

共通LINEへのfallback方針

予約Job、lease、最大試行回数、error category

配信履歴、失敗者再送、quota、全体停止

quiet hours、一時停止、Daily/weekday設定

Service Broadcastの対象者snapshotと個別本文

## 不足

Program Actionを通知resourceとして扱う型

ACTION/WAIT/RECOVERY/EVENT template

Program/Enrollment単位の通知topicとcooldown

Program Actionを開く署名deep link

Program Eventと通知結果の関連

最小案は、Service BroadcastのautomationKeyと個別messageを使い、AI物販schedulerが対象者を1人ずつ固定する方法である。URLは本文に含められる。ただしProgram Actionとの参照と通知種別を集計したい場合、汎用Program Notification Deliveryへ拡張する方が長期的には安全である。

現行LineMessageDeliveryはdailyMissionIdが必須で、種別もDAILY_MISSIONとREMINDERだけである。このtableへAI物販のActionを偽装して保存してはいけない。

# 11. Payment差分

90日一括商品は現状の機能だけでは実現できない。

存在するもの:

ProgramOffering.isFree

ProgramOffering.priceReference

seller/priceOwner/paymentOwner等の責任主体

Offering/Enrollmentの条件snapshot

EnrollmentのstartsAt/endsAt/EXPIRED/CANCELLED

サービス全体のFREE / MANUAL_INVOICE / EXTERNAL_BILLING

存在しないもの:

Stripe SDK/Adapter

Product/Price同期

Checkout Session

Payment/Refund transaction

Webhook署名検証・冪等処理

購入とEnrollment付与のtransactional outbox相当

返金・キャンセルと権限停止

90日後の自動失効Job

V1の最速検証では、外部決済＋運営者の手動有料Enrollmentでも開始できる。ただし購入conversionの正確な計測と自動提供にはならない。本番で29,800円/9,800円を販売するならPaymentはDとして実装対象になる。

Entitlementは次のように表現できる。

FREE: 無料OfferingのACTIVE Enrollment

PAID_STANDARD: standard有料OfferingのACTIVE Enrollment

PAID_MONITOR: monitor有料OfferingのACTIVE Enrollment

EXPIRED: Enrollment.EXPIRED

CANCELLED: Enrollment.CANCELLED

ただし「支払済み」の証拠はEnrollmentではなくPurchase/Payment側に保持する。

# 12. AI差分

既存AI基盤から再利用できるもの:

DB管理されたProvider/Model/API key

Provider接続確認と停止

OpenAI runtime resolver

Adapterによるstructured response

Prompt version

input/output token、推定原価、latency、成否

Job retryと固定文fallbackを組み合わせる設計

Bunshin/Service/Program goalを組み立てるContext取得

AI物販V1ではAIへAction選択を任せない。Rule Engineの出力を入力とし、許された意味を変えずに初心者向け文章へ変換するだけにする。

rule output
  actionKey / reasonCode / item facts / allowed claims
      ↓
AI message renderer
      ↓ validation
title / reason / steps / encouragement
      ↓ failure
versioned fixed fallback copy

現行Promptは各openai-*.tsに定数として置かれており、Program/Action単位の設定基盤はない。V1ではAI物販rendererを独立Adapterにし、Program固有Promptを共通AI Serviceへ埋め込まない。完全な管理画面化は不要だが、Prompt key/version/tone/output schema/prohibited expressionsの境界は設ける。

# 13. Risks

## 技術的リスク

Program Runtimeを接続せず旧90日固定関数を拡張すると、開始日と進捗の正本が二重になる

Event metadataだけで商品を管理するとqueryと整合性保証が弱い

日次Jobとユーザー操作が同時に次Actionを生成すると重複提示が起きる。Enrollment sequenceとidempotencyを必ず利用する

Runtime migrationはRLSを有効化している。実行DB roleとpolicy/bypassの運用を接続前に確認する

## 既存機能との競合

DailyMissionの1日1件制約はProgram Actionの正本に適さない

GroupMembership.lastUsedAtはサービス閲覧で更新されるため、Action停止判定の唯一の根拠にできない

SOCIAL向けActivity Continuity Ruleを全Program共通のPAUSED ruleとして使うと意味が変わる

## データ整合性

Purchase、Enrollment、Action assignmentの境界を明確にする

商品更新とFIRST_* Event発火を同一transactionまたはoutboxで保証する

Eventは追記型、Snapshotは再計算可能なcacheとして維持する

時刻は保存時UTC、Program day判定はProgram/Service timezoneを固定する

## LINE

専用LINE未設定、友だち未追加、通知同意なし、quota超過を別の状態として扱う

WAIT通知まで毎日送ると離脱を招くため、Program別頻度とquiet hoursを適用する

DailyMission専用deep linkを流用するとFKと認可が不自然になる

## 決済

Webhook再送、順序逆転、二重購入、返金後アクセス、期限境界

価格をUI定数にせずOffering/Price snapshotから表示する

OEM販売主体をV1で同時に解決しようとすると過剰設計になる

## 運用

「売れた」の自己申告精度と返金/キャンセル後の扱いを定義する必要がある

発送・個人情報・プラットフォーム規約に関する案内範囲を明確にする

AI文面生成が失敗してもAction自体を失わせない

# 14. 推奨V1実装範囲

最低限の仮説検証に必要な範囲は次のとおり。

AI物販Service、7日/90日Program Definition、free/standard/monitor Offering

公開登録完了から無料Enrollmentを冪等作成

Registration dateでDAY1〜DAY7を進める日次orchestrator

Program RuntimeのAction取得・結果入力APIとスマホ画面

7日rule、DAY7分類、90日Next Best Action rule

最小ResaleItemと出品・反応・改善・販売入力

FIRST_ACTION、FIRST_LISTING、FIRST_REACTION、FIRST_IMPROVEMENT、FIRST_SALE、PAUSED、RECOVERED、SECOND_SALE Event

ACTION/WAIT/RECOVERY/EVENTのLINE通知

DAY7 offer、非購入理由、標準/monitor購入導線

Program購入・Webhook・90日失効、または最初のpilotのみ明示した手動決済運用

運営者のfunnelと個人timeline

AIは文面rendererのみ。固定文fallback必須

V1の仮説が「次Actionを決める仕組みへ支払うか」であるため、画像生成、動画生成、SNS自動投稿、note生成、Market Data取得は入れない。

# 15. 推奨実装順

仕様固定: AI物販Action/Event/State catalog、DAY7分類、timezone、販売・発送の状態遷移

Program接続: free Enrollment自動作成、Program day、Runtime API、旧進捗との二重正本防止

AI物販Result: ResaleItemとEvent projector

Rule Engine: 7日rule、90日NBA、WAIT、PAUSED/RECOVERY

Member UI: 今日のAction、結果入力、商品状態

LINE: scheduler、template、Program deep link、retry/monitoring

DAY7 offer: classification、非購入理由、standard/monitor offering

Payment: 一括checkout、Webhook、Entitlement、期限、返金

Admin: funnel、timeline、CSV、要対応一覧

AI copy: rule決定後の文章変換、versioning、usage、fallback

pilot hardening: race/idempotency/timezone/notification/paymentの既存テスト追加と実環境smoke

決済を手動でpilotする場合は8を一時的に運用手順へ置換できる。ただしPaid状態は運営者操作と監査記録で明示する。

# 16. V1で触らない方がよい既存機能

SOCIAL DailyMissionのschemaと1日1件制約

Bunshin Memoryを商品台帳として使うこと

既存SNS90日レポートの開始日をAI物販の仮ルールに流用すること

Fortune固有model/Prompt/Entitlement

画像・動画生成、CapCut連携、自動SNS投稿

point/badgeの複雑な新rule

Product PackをProgram購入権に転用すること

高度な紹介報酬

note生成・投稿

高度BI、Market API、自由判断AI

Stripe Connect、ノーコードProgram Builder、汎用rule DSL

Platform共通ブランドを全面的にOEM化する改修

# 17. 不明点・確認事項

コードだけでは確定できない事業判断は次のとおり。

登録日の定義はService MembershipのREGISTRATION_COMPLETED.occurredAtでよいか。LINE友だち追加時刻ではない前提を推奨する

DAY7判定は7日目の開始時、終了時、登録時刻から168時間後のどれか。暦日の終了時を推奨する

出品の証拠は自己申告だけか、URL/スクリーンショットを任意取得するか

反応状態の語彙と確認間隔

販売取消・返品時にFIRST_SALEを取り消すか。Eventは取り消さず訂正Eventを推奨する

発送Actionで住所等の個人情報を保存するか。保存しないことを推奨する

PAUSEDの日数、RECOVERY通知cooldown、通知上限

29,800円と9,800円の税込/税別、返金規約、販売主体

monitor offerの表示条件と回数制限

pilot段階で決済を自動化するか、外部決済＋手動付与にするか

AI物販専用LINEを使うか、ワタシワークス公式LINEを使うか

AI物販利用者にBunshin作成を必須にするか。Program自体はMembership/Enrollment主体で動かせる

# 18. Horizontal Expansion Readiness

## 再利用できる部分

Program Template/Version/Offering/Enrollment

Assignment/Event/Snapshot

Workspace/Group/Serviceの所有境界

LINE接続・Job・Broadcast

AI Provider/usage

legal consent、public registration

Action結果の共通語彙

Program goal/support mode

## 現在SNS集客へ密結合している部分

現行90日Programの4 PhaseとAction catalog

businessGrowthActionForMissionの曜日判定

DailyMission、LINE Mission summary/deep link

Business OutcomeがPostRecord.manualMetrics内にあること

90日Reportの開始日がServiceMemberBusinessProfile.createdAtであること

AI Prompt本文がSNS Provider fileにあること

## 横展開時の方針

Program共通Coreは期間・提示・Event・進捗だけを扱う。AI物販、SNS集客、デジタル商品はProgram PolicyとCapability固有resourceを持つ。共通EngineはPolicyを選択して呼ぶだけにし、ITEM_FIND等を共通enumへ入れない。

# 19. OEM Readiness

既存階層は実質的に次の形を持つ。

Workspace（運営団体/Tenant候補）
  └─ Group（サービス/Brand候補）
       ├─ ServiceConfiguration / Brand / Legal / Domain
       ├─ Program
       ├─ GroupMembership
       └─ Group LINE Channel

OEM基盤としての適合度は高い。Organization EntitlementにはoemEnabled、customDomainEnabled、dedicatedLineEnabledもある。Platform ProgramとGroup private Programを分けられ、Offeringは販売・価格・決済・原価・支援・コンテンツ・キャラクターの責任主体を持つ。

不足は、Tenant別決済先、Program別Prompt/通知template、LP variation、Program Action engine registryである。V1ではWorkspace/Group/Service境界を使い、AI物販固有値をGroup設定またはProgram Definitionへ閉じ込めれば、将来OEMを妨げない。

# 20. Hard-coded Dependencies

| 固定依存 | 現在位置 | 影響 | V1方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| ワタシワークス名称・共通ロゴ | app/ui/brand-mark.tsx, shell/public page | Platform shellのOEM表示 | Service画面では既存Brandを使う。Platform全面OEM化はしない |
| SNS90日Phase/Action | business-growth-program.ts, business-growth-actions.ts | 新Programへ再利用不可 | AI物販Policyを別moduleに置く |
| SIDE_HUSTLE preset | program-definition-presets.ts, admin editor | Program選択肢がコード依存 | AI物販preset追加は許容。汎用builderは作らない |
| Prompt本文/Prompt version | apps/web/src/providers/openai-*.ts | Program別変更がコードdeploy | AI物販rendererを独立しkey/version境界を設ける |
| LINE Mission resource | LineMessageDelivery.dailyMissionId, MissionDeepLinkState.dailyMissionId | Program Actionを直接通知不可 | Program通知を別resourceとして扱う |
| LINE message kind | DAILY_MISSION, REMINDER | ACTION/WAIT/EVENTを区別不可 | Program通知kind/templateを追加またはBroadcast metadata化 |
| APP_URL | secure config/rich menu/deep link | 単一origin前提 | 既存Custom Domain resolverを通す |
| 月額料金 | ServiceCommercialSetting.monthlyPriceYen | 一括Program価格を表現不可 | Program Offering + Payment price snapshotを使う |
| Price provider | ProgramOffering.priceReferenceのみ | Stripe口座/Priceの意味未定 | Payment Adapter内で解釈 |
| 90日開始日 | Business profile createdAt | Enrollment開始とずれる | AI物販では必ずEnrollment.startsAt |
| 千ノ国固有slug/copy | manual/help/migration | 他Serviceへの影響は限定 | AI物販へ流用しない |
| 問い合わせ先・規約URL | ServiceConfigurationで設定可能 | 固定依存ではない | そのまま利用 |
| ロゴ・色・独自domain | ServiceBrand/CustomDomain | 設定済み境界 | そのまま利用 |

# 21. Recommended Boundary Design

## Core

Program Template/Version/Offering/Enrollment

Assignment/Event/Snapshot

Action orchestrator interface

Notification request interface

Payment/AI Provider port

tenant/authorization/idempotency

## Program-specific

AI_RESALE_V1 action/state/event catalog

7日/DAY7/90日rule

ResaleItemと入力validation

Action別result metadata schema

Program固有fallback copy

## Tenant-specific

Service名、ロゴ、色、規約、support、domain

LINE Channelと通知文tone

Program採用、Offering、価格参照

Prompt selection/tone/prohibited expressions

## External Integration

LINE Messaging/Login adapter

OpenAI adapter

Stripe等Payment adapter

将来のMarketplace/Market Data adapter

最小interface例:

interface NextActionPolicy {
  evaluate(input: ProgramDecisionContext): NextActionDecision;
}

type NextActionDecision = {
  actionKey: string;
  mode: 'WORK' | 'WAIT';
  reasonCode: string;
  target?: { resourceType: string; resourceId: string };
  ruleVersion: string;
  reevaluateAt?: Date;
};

共通CoreはactionKeyの意味を解釈せず、Program固有Policyが所有する。AIはこのdecisionを変更できない。

# 22. Future OEM Roadmap

## Phase 2: 横展開可能なProgram運用

Program Action orchestratorとPolicy registry

Program別通知templateとPrompt key/version

AI物販以外の2つ目のProgramで境界を検証

Program別Offering/Price設定

Tenant/Service別運用レポート

Custom DomainでのAction deep link

単一販売主体でのPayment adapter

## Phase 3: OEM販売

Tenant onboardingとBrand package

Tenant別LINE接続wizardとtemplate管理

Tenant別LP/Program公開設定

複数販売主体とStripe Connect等の評価

Tenant別請求、手数料、精算、税務上の責任表示

Prompt/Program versionの配布・fork・更新方針

OEM support/SLA/監査/export

Phase 2/3でもノーコードProgram Builderを先に作らない。AI物販と次の1 Programから共通点が実証された段階で設定化する。

# 調査根拠の主要ファイル

docs/BUNSHIN_PLATFORM_CODEX_SPEC_V1.md

docs/ARCHITECTURE_PRINCIPLES.md

docs/program-module-current-state-analysis.md

docs/PROGRAM_DEFINITION_V1_REPORT.md

docs/PROGRAM_RUNTIME_V1_REPORT.md

packages/database/prisma/schema.prisma

packages/database/prisma/migrations/20260917150000_add_program_runtime_tracking/migration.sql

packages/application/src/program-core.ts

packages/application/src/program-definition.ts

packages/application/src/program-definition-presets.ts

packages/application/src/program-runtime.ts

packages/application/src/business-growth-program.ts

packages/application/src/business-growth-actions.ts

packages/application/src/activity-continuity-rules.ts

packages/application/src/line-messaging-core.ts

apps/web/src/http/programs.ts

apps/web/src/http/service-participation.ts

apps/web/src/http/service-daily-missions.ts

apps/web/src/http/service-line-broadcasts.ts

apps/web/src/jobs/daily-mission-job-handler.ts

apps/web/src/services/service-generation-knowledge.ts

apps/web/src/services/business-program-report-data.ts

apps/web/src/ai/runtime-provider-configuration.ts

apps/web/src/observability/ai-usage.ts

# 調査時点で発見した既存課題

修正は行っていない。

Program Runtimeは保存・tenant境界テストまで実装済みだが、本番Web/API/Jobへ未接続

現行SNS90日表示はProgram EnrollmentではなくBusiness Profile作成日を開始日に使用

Program管理APIはfree Offering、invitation-only、manual enrollmentに限定

Program Definition V1のscheduleは曜日指定だけで、登録日からのDAY番号や状態triggerを表現できない

Payment実装は存在せず、既存テストもProgram foundationへcheckout/paymentを導入していないことを確認している

DailyMission LINE deliveryはDailyMission FK必須で、Program Action通知へ直接再利用できない

PromptはversionedだがProgram/Tenant設定ではなくProvider sourceへ固定されている